BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DISHNET

NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KINH DOANH ẨM THỰC

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS. Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

Lê Văn Cường	28211101747

Phạm Đình Vân Ly	28201104777

Phan Thị Lệ Thi	28201105193

Huỳnh Thị Vy	28201100721

Trần Thị Mai Yên	28201103582

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | DISHNET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống DishNet – Nền tảng mạng xã hội kinh doanh ẩm thực |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 10/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Minh Nhật Email: nhatnm2010@gmail.com Phone: 0905125143 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Nguyễn Minh Nhật Email: nhatnm2010@gmail.com Phone: 0905125143 |  |  |
| Quản lý dự án | Lê Văn Cường | levancuong31012004@gmail.com | 0384301410 |
| Thành viên trong đội | Phạm Đình Vân Ly | vanly162325@gmail.com | 0395562405 |
|  | Phan Thị Lệ Thi | phanthiqnk@gmail.com | 0358393359 |
|  | Huỳnh Thị Vy | vythi930309@gmail.com | 0386755402 |
|  | Trần Thị Mai Yên | yenchs1007@gmail.com | 0788661792 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống DishNet – Nền tảng mạng xã hội kinh doanh ẩm thực |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Huỳnh Thị Vy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Huỳnh Thị Vy | 17/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Thị Vy | 17/03/2026 | Hoàn thành tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Minh Nhật | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Minh Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Văn Cường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Phạm Đình Vân Ly | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Thị Lệ Thi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Huỳnh Thị Vy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Thị Mai Yên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1 Mục tiêu	6

1.2. Phạm vi tài liệu	6

1.3 Thuật ngữ tài liệu viết tắt	6

1.4 Tài liệu tham khảo	6

1.5 Các mức kiểm thử	6

2. CHI TIẾT	7

2.1 Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	7

2.2 Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	7

2.3 Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	8

2.4 Các chức năng không được kiểm thử	8

2.5 Các tài liệu	8

2.6 Lịch trình kiểm thử	8

2.6.1 Sprint 1	8

2.6.2 Sprint 2	10

2.6.3 Sprint 3	12

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	13

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	13

4.1 Phần cứng và phần mềm	14

4.2 Các công cụ hỗ trợ	14

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	14

- GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

## 1.2. Phạm vi tài liệu

Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1, 2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống DishNet – Nền tảng mạng xã hội kinh doanh ẩm thực”.

Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1, 2, 3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

## 1.3 Thuật ngữ tài liệu viết tắt

Bảng 1.1: Thuật ngữ tài liệu viết vắt

| Số TT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

## 1.4 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo:

- Proposal

- Product Backlog

- Project Plan

## 1.5 Các mức kiểm thử

Các mức kiểm thử được sử dụng trong dự án:

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# 2. CHI TIẾT

## 2.1 Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập

- Đăng kí

- Quên mật khẩu

- Thống kê hệ thống

- Quản lý đơn hàng hệ thống

- Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống

- Quản lý tài khoản

- Quản lý doanh thu hệ thống

- Quản lý khuyến mãi hệ thống

## 2.2 Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý yêu cầu hỗ trợ

- Quản lý báo cáo/ khiếu nại

- Tổng quan cửa hàng

- Quản lý doanh thu cửa hàng

- Quản lý menu cửa hàng

- Quản lý đơn hàng của cửa hàng

- Quản lý khuyến mãi cửa hàng

- Tìm kiếm

- Hồ sơ cá nhân

- Tương tác bài viết

## 2.3 Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Tương tác người dùng

- Bảng xếp hạng

- Trò chuyện

- Gửi yêu cầu hỗ trợ

- Kiếm tiền từ nội dung

- Đăng kí mở cửa hàng

- Giỏ hàng

- Thanh toán

- Đơn hàng của tôi

- Đánh giá đơn hàng

## 2.4 Các chức năng không được kiểm thử

Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

## 2.5 Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

## 2.6 Lịch trình kiểm thử

### 2.6.1 Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 18/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu TestPlan Sprint 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 6 | Vy, Thi, Cường |
| 1.2 | Thiết kế test case | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Quên mật khẩu , Thống kê hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 10 | All team |
| 1.3 | Testing | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Quên mật khẩu , Thống kê hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Cường |
| 1.4 | Re_Testing sprint 1 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Quên mật khẩu , Thống kê hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Cường |
| 1.5 | Báo cáo và đánh giá | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | All team |

### 2.6.2 Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 31/03/2026 | 18/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu TestPlan Sprint 2 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 6 | Vy, Thi, Cường |
| 1.2 | Thiết kế test case | 05/04/2026 | 07/04/2026 | 30 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tổng quan cửa hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tìm kiếm | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Hồ sơ cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Tương tác bài viết | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10 | All team |
| 1.3 | Testing | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 18 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tổng quan cửa hàng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Tìm kiếm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Hồ sơ cá nhân, Tương tác bài viết | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Cường |
| 1.4 | Re-testing sprint 2 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 20 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tổng quan cửa hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tìm kiếm | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Hồ sơ cá nhân | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Tương tác bài viết | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Cường |
| 1.5 | Báo cáo và đánh giá | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 10 | All team |

### 2.6.3 Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 19/04/2026 | 08/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu TestPlan Sprint 3 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 6 | Vy, Thi, Cường |
| 1.2 | Thiết kế test case | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 30 |  |
|  | Tương tác người dùng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Bảng xếp hạng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Trò chuyện | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Giỏ hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Đơn hàng của tôi | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Đánh giá đơn hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 10 | All team |
| 1.3 | Testing | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 18 |  |
|  | Tương tác người dùng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Bảng xếp hạng, Trò chuyện | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Giỏ hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Thanh toán | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Đơn hàng của tôi | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Đánh giá đơn hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Cường |
| 1.4 | Re-testing sprint 3 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 20 |  |
|  | Tương tác người dùng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Bảng xếp hạng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Trò chuyện | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Cường |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Giỏ hàng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Thanh toán | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Đơn hàng của tôi | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Đánh giá đơn hàng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Cường |
| 1.5 | Báo cáo và đánh giá | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 10 | All team |

# 3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# 4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## 4.1 Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành | Số lượng (cái) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop | Intel Core i5, RAM 8 GB | Windows 10/11 | 5 |

## 4.2 Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2019 |
| Project Management | Google sheet | Google | Cloud version |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2019 |

# 5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Lê Văn Cường | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Phạm Đình Vân Ly Trần Thị Mai Yên | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Phan Thị Lệ Thi Huỳnh Thị Vy | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |